INFORME DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

# Datos de identificación

- Nombre del Proyecto: LifeGuard B’UP – Plataforma Web Segura para la Gestión de Fichas Clínicas Electrónicas

- Asignatura: Proyecto Capstone (_004D)

- Profesor: Marco Antonio Valenzuela Contreras

- Estudiante: Virginia Silva

- Institución: Duoc UC

- Empresa / Organización del proyecto: SixVcompany

- Cliente: Hospital Aquiles Miro

ÍNDICE

Datos de identificación	1

INDICE	2

Abstract (Español)	2

Abstract (English)	2

1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia Laboral	2

1.1 Descripción General	2

1.2 Relevancia para el Campo Laboral	3

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	3

3. Relación con los Intereses Profesionales	3

4. Argumentación de Factibilidad y Gestión de Riesgos	4

5. Objetivos del Proyecto	4

5.1 Objetivo General	5

5.2 Objetivos Específicos	5

6. Propuesta Metodológica de Trabajo	5

7. Plan de Trabajo y Matriz de Recursos	6

8. Propuesta de Evidencias y Justificación	6

9. Cumplimiento de Indicadores de Calidad Disciplinarios	7

10. Conclusion “Individual” (English)	7

11. Reflexión “Individual” (English)	7

12. Pauta	8

## Abstract (Español)

El proyecto LifeGuard B’UP consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web segura orientada a la gestión de fichas clínicas electrónicas en centros de salud. Frente a las vulnerabilidades de los sistemas tradicionales, la solución adopta una arquitectura de microservicios con un esquema de persistencia híbrido. Este modelo separa el almacenamiento de datos relacionales transaccionales de los archivos adjuntos pesados (imágenes, recetas, exámenes en PDF) mediante almacenamiento de objetos. El sistema integra un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), auditoría inalterable (audit log) a nivel de base de datos y un esquema automatizado de respaldos con replicación en tiempo real para garantizar la continuidad operativa, alta disponibilidad y resguardo de datos sensibles de los pacientes.

## Abstract (English)

The LifeGuard B’UP project consists of the development and implementation of a secure web platform designed for electronic health record management in healthcare institutions. To address the security vulnerabilities of legacy systems, the solution adopts a microservices architecture with a hybrid persistence strategy. This model decouples transactional relational data storage from heavy binary attachments (medical images, prescriptions, PDF lab results) using object storage. The platform incorporates role-based access control (RBAC), an unalterable database audit log, and automated backup mechanisms with real-time replication to guarantee operational continuity, high availability, and the protection of sensitive patient data.

# 1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia Laboral

## 1.1 Descripción General

El proyecto LifeGuard B’UP aborda la necesidad crítica de modernizar y asegurar la gestión de fichas clínicas electrónicas en el entorno hospitalario. Las plataformas tradicionales suelen carecer de mecanismos estrictos de autenticación, registros de trazabilidad (audit log) inalterables y planes automatizados de respaldos. Además, el almacenamiento directo de archivos pesados (imágenes médicas, exámenes en PDF) en tablas relacionales degrada severamente el rendimiento de la base de datos.

Para solucionar esto, la arquitectura se divide en 4 capas principales:

- Presentación (Frontend): Interfaz web responsiva con comunicación HTTPS.

- Lógica de Negocio (Backend): API RESTful que gestiona las reglas de negocio y los permisos.

- Persistencia Híbrida (Base de Datos): Motor relacional principal para datos estructurados (pacientes, usuarios, fichas) combinado con almacenamiento desacoplado de objetos para archivos pesados.

- Resguardo y Continuidad Operativa: Replicación en tiempo real y tareas programadas de respaldos automáticos a repositorios externos.

## 1.2 Relevancia para el Campo Laboral

El manejo seguro y escalable de bases de datos biomédicas es indispensable para dar cumplimiento a las normativas vigentes sobre protección de datos personales y datos sensibles de salud. La solución aborda de forma directa problemas habituales en la industria tecnológica y de salud: la pérdida de rendimiento por mal diseño de persistencia, la exposición ante ciberataques por falta de trazabilidad y el riesgo de pérdida irreversible de datos ante desastres o fallas técnicas.

# 2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto pone a prueba y consolida competencias clave de la carrera de Ingeniería e Informática:

- Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales y No Relacionales/Objetos: Modelado Entidad-Relación de tablas clave (pacientes, users, fichas_clinicas, adjuntos_medicos, audit_log, backups_log), asegurando integridad referencial, normalización y optimización de consultas.

- Seguridad y Control de Accesos: Implementación de hashing de contraseñas, políticas RBAC (Control de Acceso Basado en Roles) y verificación de integridad de archivos subidos vía hash_integridad.

- Continuidad de Negocio y Administración de Infraestructura: Configuración de tareas de respaldo programado, replicación y planes de recuperación ante desastres.

# 3. Relación con los Intereses Profesionales

Como especialista enfocada en el área de Bases de Datos, mi principal interés profesional radica en la administración, diseño, optimización y aseguramiento del ciclo de vida de los datos. Mi participación dentro del equipo de trabajo se centra especialmente en la estructuración del modelo relacional, la implementación de mecanismos de trazabilidad e integridad (audit_log en formato JSON), el desacoplamiento de archivos pesados de la base de datos transaccional y la elaboración de planes de respaldo y alta disponibilidad. Asimismo, prefiero orientar mi aporte profesional hacia la arquitectura de datos, el modelado y la gestión de la persistencia más que hacia la programación directa de aplicaciones o código frontend.

# 4. Argumentación de Factibilidad y Gestión de Riesgos

Factibilidad de Tiempo (Cronograma Acotado: El proyecto se estructura en una etapa inicial de planificación (del 1 al 22 de septiembre de 2026), seguida de tres sprints Scrum de tres semanas cada uno (del 23 de septiembre al 24 de noviembre de 2026). El cierre contempla las pruebas de integración y la presentación final durante la primera semana de diciembre de 2026.

Factibilidad Técnica y Económica

El proyecto cuenta con un presupuesto asignado de $8.850.000 CLP, destinado a la adquisición de infraestructura propia:

| Ítem de Infraestructura / Recurso | Costo Asignado (CLP) |
| --- | --- |
| Servidor físico dedicado | $6.500.000 |
| Sistema de respaldo eléctrico UPS | $300.000 |
| Repositorio de almacenamiento externo | $250.000 |
| Garantía y mantenimiento | $450.000 |
| Equipos de trabajo | $1.350.000 |
| Total Presupuesto | $8.850.000 |

Esta alternativa es técnicamente factible y costo-efectiva comparada con costos acumulados de arriendo en la nube a mediano plazo.

Matriz y Gestión de Riesgos Principales

- Seguridad y Accesos No Autorizados (Impacto Crítico): Mitigado mediante RBAC estricto a nivel de Backend y Base de Datos.

- Falta de Trazabilidad (Impacto Alto): Mitigado con la tabla audit_log, que registra user_id, accion, ip_origen, datos_previos_json y marca temporal.

- Pérdida de Datos por Fallas Técnicas (Impacto Alto): Mitigado con el plan automatizado de respaldos a repositorio externo y replicación.

- Degradación de Rendimiento (Impacto Medio): Mitigado desacoplando los archivos pesados hacia almacenamiento de objetos externos, guardando solo la URL y el hash en la base de datos relacional.

# 5. Objetivos del Proyecto

## 5.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web segura para la gestión de fichas clínicas electrónicas, orientada a la alta disponibilidad, la continuidad operativa y el resguardo de datos sensibles, de manera que las instituciones de salud puedan digitalizar sus procesos clínicos con altos estándares de seguridad, trazabilidad y confiabilidad.

## 5.2 Objetivos Específicos

- Implementar un esquema híbrido de base de datos con almacenamiento desacoplado, separando los datos transaccionales (motor relacional) de los archivos pesados (almacenamiento de objetos), optimizando así el rendimiento del sistema.

- Diseñar e implementar un plan automatizado de respaldos, con tareas programadas que generen copias periódicas de la información y las envíen a un repositorio externo, garantizando la continuidad operativa ante incidentes.

- Establecer trazabilidad inalterable de accesos, mediante un registro de auditoría (audit_log) que documente cada acción relevante sobre las fichas clínicas: quién la realizó, qué se modificó, desde qué origen y en qué momento.

- Implementar control de usuarios por roles (RBAC), restringiendo funcionalidades y datos visibles según el perfil (médico, administrativo, paciente, auditor), reduciendo así la superficie de exposición de la información sensible.

# 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Se adopta una metodología híbrida:

- Fase de Planificación Inicial (Cascada): Definición fundacional, análisis de requerimientos, diseño del modelo Entidad-Relación de la base de datos y arquitectura general.

- Fase de Desarrollo (Scrum): Estructurada en 3 Sprints de 3 semanas cada uno:

  - Sprint 1 (Autenticación y RBAC): Módulos de registro, login y gestión de roles (users).

  - Sprint 2 (Fichas Clínicas y Adjuntos): Módulo central (pacientes, fichas_clinicas) y motor de subida desacoplada de adjuntos (adjuntos_medicos).

  - Sprint 3 (Respaldos y Auditoría): Integración de scripts de backup automatizado (backups_log) y trazabilidad de eventos (audit_log).

# 7. Plan de Trabajo y Matriz de Recursos

| Fase / Hito | Período | Entregables / Entradas | Recursos | Facilitadores | Obstaculizadores | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Planificación Inicial | 01/09/2026 – 22/09/2026 | Levantamiento de requerimientos, diseño ER y arquitectura. | Documentación técnica, notebooks. | Arquitectura desacoplada clara. | Complejidad del dominio médico. | Alcance acotado. |
| Sprint 1: Autenticación | 23/09/2026 – 13/10/2026 | Login, registro, RBAC, cifrado de claves. | Servidor, API RESTful, BD relacional. | Convención clara de roles (users). | Vulnerabilidades en auth. | Uso de hashes criptográficos. |
| Sprint 2: Fichas y Adjuntos | 14/10/2026 – 03/11/2026 | Módulo de atenciones, carga desacoplada de exámenes. | Storage de objetos, servidor local. | Desacoplamiento de archivos pesados. | Degradación de rendimiento. | Almacenamiento externo. |
| Sprint 3: Respaldos y Auditoría | 04/11/2026 – 24/11/2026 | Tareas cron de backup, log inalterable JSON. | Repositorio AWS S3, UPS. | Automatización mediante scripts. | Latencia en el envío externo. | Copias en segundo plano. |
| Cierre de Proyecto | 25/11/2026 – 04/12/2026 | Pruebas de integración y entrega final. | Servidor, informe final. | Checklists de calidad aprobados. | Errores en producción. | Pruebas tempranas. |

Recursos Humanos

- Virginia Silva: Encargada de Base de Datos / Scrum Master

- Benjamín Veliz: Desarrollador de Código y Frontend

- Amaro Astorga: Gerente de Proyecto / Product Owner

Recursos Tecnológicos / Infraestructura

- Servidor físico dedicado

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)

- Repositorio externo para copias de seguridad (backups)

- 3 equipos de computación para desarrollo

# 8. Propuesta de Evidencias y Justificación

- Script DDL / Diccionario de BD: Scripts SQL de creación de las 6 tablas principales (pacientes, users, fichas_clinicas, adjuntos_medicos, audit_log, backups_log). Demuestra la correcta estructuración, relaciones de claves foráneas y restricciones del modelo relacional.

- Registros de Auditoría (audit_log): Captura/volcado JSON demostrando el registro de eventos de modificación con IP, usuario y datos previos. Valida el cumplimiento del requerimiento de trazabilidad inalterable ante auditorías.

- Pruebas de Desacoplamiento de Adjuntos: Tabla adjuntos_medicos con campos url_storage y hash_integridad. Garantiza que los archivos pesados no degraden la base de datos relacional.

- Logs de Resguardo Automático (backups_log): Reporte generado tras la ejecución programada de respaldos periódicos hacia el repositorio externo. Evidencia la continuidad operativa y la capacidad de recuperación del sistema.

# 9. Cumplimiento de Indicadores de Calidad Disciplinarios

- Modelado e Integridad de Datos: Cobertura del 100% de las necesidades del sistema clínico mediante relaciones consistentes (1 a N entre pacientes/fichas, usuarios/fichas, fichas/adjuntos).

- Seguridad en la Persistencia: Cifrado hash en contraseñas (password_hash) y verificación de datos por checksum (hash_integridad).

- Alto Rendimiento y Escalabilidad: Desacoplamiento efectivo de datos estructurados frente a binarios no estructurados.

- Trazabilidad y Calidad de Auditoría: Captura exhaustiva en formato JSON de los estados previos a cualquier cambio o consulta sobre datos de salud sensibles.

# 10. Conclusion “Individual” (English)

As the Database Specialist for the LifeGuard B’UP project, the implementation of a hybrid persistence model successfully addressed the core challenges of performance, traceability, and high availability. Decoupling heavy binary files from the main relational database eliminated response time degradation, while the implementation of the audit_log and automated backups_log guaranteed strict adherence to health data compliance standards. This project demonstrates that a well-structured database architecture is fundamental to building secure, scalable, and resilient enterprise applications.

# 11. Reflexión “Individual” (English)

Participating in this Capstone project allowed me to solidify my professional orientation toward database architecture and data management. Working within a hybrid methodology taught me the importance of combining rigorous initial database planning with agile iterative enhancements. My focus on data integrity, auditability, and backup strategies reinforced my passion for working with databases over application programming. Moving forward, this experience provides a strong foundation for managing complex data infrastructures in high-stakes professional environments.

# 12. Pauta

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, justificando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría en el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, señalando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría, pero no queda clara la relación con el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, pero no lo justifiqué ni relaciona con el campo laboral de mi carrera. | No describí o es confuso el proyecto APT, sin justificar ni relacionarlo con el campo laboral de mi carrera. | 5 |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación que tiene elementos pero que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. | Describí una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. O No relacioné el proyecto con mi perfil de egreso. | 5 |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | Mencioné mis intereses profesionales y expliqué con claridad cómo estos se ven reflejados en mi proyecto. | Mencioné mis intereses profesionales, pero no queda completamente clara su conexión con mi proyecto. | Menciona mis intereses profesionales sin conectarlos con mi proyecto. | No menciona mis intereses profesionales. | 5 |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse considerado tiempo, materiales y factores externos, y en caso de posibles dificultades plantee como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse, considerando el tiempo y materiales o factores externos Y En caso de posibles dificultades no plantee claramente como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse en el tiempo de la asignatura, sin considerar materiales ni factores externos. Y En caso de posibles dificultades no plantee como abordarlas. | No justifiqué las razones de porque mi proyecto puede desarrollarse. O El proyecto presentado no es factible de realizarse en el tiempo asignado. | 5 |
| 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros y coherentes con la situación a abordar, pero imprecisos de acuerdo a la disciplina. | Formulé objetivos confusos, por lo que no queda claro lo que se busca alcanzar ni si es coherente con la situación a abordar. | No plantee objetivos o estos no son coherentes con la disciplina ni la situación a abordar. | 10 |
| 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, contemplando todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, pero no contemplé todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos planteados. | No describí una metodología, o bien esta no es pertinente para lograr los objetivos propuestos. | 10 |
| 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades. | Establecí un plan de trabajo con todas las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo con la mayoría de las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo que carece de actividades necesarias para cumplir mis objetivos y/o no tiene en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | No establecí un plan de trabajo, o bien este no permite cumplir los objetivos de mi proyecto APT. | 10 |
| 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT y justifiqué su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT, pero no justifiqué con claridad su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de solo algunas actividades de mi proyecto APT y/o no justifiqué su selección. | No incluí evidencias que pueden dar cuenta del desarrollo de mi proyecto. | 10 |
| 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | 5 |
| 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. | El informe cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | El informe cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | 5 |
| 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | 20 |
| 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |