INFORME DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

# Datos de identificación

- Nombre del Proyecto: LifeGuard B’UP – Plataforma Web Segura para la Gestión de Fichas Clínicas Electrónicas

- Asignatura: Capstone - PTY4614

- Profesor: Marco Antonio Valenzuela Contreras

- Estudiante: Amaro Astorga

- Institución: Duoc UC

- Empresa / Organización del proyecto: SixVcompany

- Cliente: Hospital Aquiles Miro

INDICE

Datos de identificación	1

Abstract (Español)	2

Abstract (English)	2

1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia Laboral	3

1.1 Descripción General	3

1.2 Relevancia para el Campo Laboral	3

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	4

3. Relación con los Intereses Profesionales	5

4. Argumentación de Factibilidad y Gestión de Riesgos	5

5. Objetivos del Proyecto	6

5.1 Objetivo General	6

5.2 Objetivos Específicos	6

6. Propuesta Metodológica de Trabajo	6

7. Plan de Trabajo y Matriz de Recursos	7

8. Propuesta de Evidencias y Justificación	8

9. Cumplimiento de Indicadores de Calidad Disciplinarios	8

10. Conclusion “Individual” (English)	8

11. Reflexión “Individual” (English)	9

12.Pauta	9

## Abstract (Español)

El proyecto LifeGuard B’UP aborda la necesidad crítica de modernizar la gestión de fichas clínicas electrónicas en el sector salud. Gran parte de la información clínica altamente sensible se administra mediante sistemas vulnerables que carecen de controles de acceso estrictos, trazabilidad inalterable de modificaciones y esquemas automatizados de respaldo. Para resolver estas deficiencias, se diseñó una plataforma web responsiva sustentada en una arquitectura de microservicios desacoplada en cuatro capas. La solución integra una base de datos relacional transaccional, un repositorio desacoplado para archivos pesados (con validación de integridad vía hash), un módulo de auditoría inalterable (audit log) en JSON y un plan automatizado de respaldos con réplica externa. La metodología combina una fase predictiva de diseño con tres sprints Scrum de tres semanas. El proyecto garantiza la confidencialidad, trazabilidad, disponibilidad y rendimiento operacional de la información médica conforme a las exigencias normativas del campo de la salud.

## Abstract (English)

The LifeGuard B’UP project addresses the critical need to modernize electronic health record (EHR) management in healthcare institutions. A significant amount of highly sensitive medical data is currently managed through vulnerable systems lacking strict access controls, tamper-proof audit trails, and automated backup strategies. To resolve these deficiencies, a responsive web platform was designed based on a four-tier decoupled microservices architecture. The solution integrates a transactional relational database, decoupled object storage for large attachments (validated via integrity hashes), a tamper-proof audit log recording historical JSON states, and an automated backup plan with external replication. The methodology combines an initial predictive planning phase with three three-week Scrum sprints. The project ensures confidentiality, traceability, high availability, and operational performance, complying with industry regulatory standards in healthcare IT.

# 1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia Laboral

## 1.1 Descripción General

El Proyecto APT LifeGuard B’UP consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web segura para la gestión integral de fichas clínicas electrónicas. La solución aborda cuatro dimensiones críticas:

- Seguridad y Control de Acceso: Implementación de control de acceso basado en roles (RBAC) para perfiles de médico, administrativo, paciente.

- Trazabilidad Inalterable: Registro continuo de eventos (audit log) que almacena el estado previo en formato JSON, la dirección IP, la acción realizada, el usuario y la marca temporal.

- Continuidad Operativa: Sistema automatizado de respaldos programados con réplica en tiempo real y envío de copias a repositorios externos (AWS S3).

- Rendimiento y Escalabilidad: Esquema de almacenamiento desacoplado que separa las transacciones relacionales del almacenamiento de objetos para archivos pesados (PDFs, exámenes, imágenes).

## 1.2 Relevancia para el Campo Laboral

En el sector informático y de salud, la protección de datos personales y sensibles es un requisito crítico regulado por normativas legales de privacidad. Este proyecto demuestra la capacidad técnica para diseñar e implementar soluciones de software de nivel empresarial, integrando ciberseguridad, ingeniería de datos, arquitectura de sistemas y gestión de continuidad operativa.

# 2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El desarrollo del proyecto integra directamente las competencias clave del plan de estudio de Ingeniería en Informática:

- Gestión de Proyectos Informáticos: Planificación, dirección y control del proyecto asumiendo el rol de Gerente de Proyecto, aplicando metodologías híbridas (Cascada + Scrum), gestionando presupuestos ($8.850.000), cronogramas de hitos y matrices de riesgo.

- Construcción de Modelos de Datos Escalables: Diseño e implementación del esquema relacional de 6 tablas (pacientes, users, fichas_clinicas, adjuntos_medicos, audit_log, backups_log) y desacoplamiento de almacenamiento de objetos para garantizar escalabilidad horizontal.

- Desarrollo e Integración de Soluciones de Software: Construcción de una API RESTful modular en el backend y una interfaz web responsiva en el frontend, conectadas mediante protocolos seguros (HTTPS) y reglas de negocio del dominio clínico.

- Pruebas y Calidad de Software: Verificación de integridad de archivos adjuntos mediante funciones hash criptográficas (hash_integridad) y validación del 100% de la trazabilidad en eventos de auditoría.

# 3. Relación con los Intereses Profesionales

El proyecto se alinea plenamente con mis metas de especialización técnica y profesional en Ciberseguridad, Gestión de Infraestructura Tecnológica, Ciencia de Datos y Gobierno de Información:

- Me permite liderar la gestión directa de un proyecto complejo (Project Manager) dentro de una estructura empresarial de simulación real (SixVcompany).

- Consolida mi experiencia en la estructuración de modelos de base de datos resilientes, auditoría de datos en JSON para trazabilidad histórica, y en la implementación de arquitecturas seguras preparadas para alta disponibilidad y contingencias operativas.

# 4. Argumentación de Factibilidad y Gestión de Riesgos

El proyecto es totalmente factible de realizarse dentro del marco de la asignatura Capstone por las siguientes razones:

- Factibilidad de Tiempo (Cronograma Acotado): El desarrollo se organiza en una fase de planificación inicial (1 a 22 de septiembre de 2026) y 3 Sprints Scrum de tres semanas cada uno (desde el 23 de septiembre hasta el 24 de noviembre de 2026), finalizando con las pruebas de integración y presentación final la primera semana de diciembre de 2026.

- Factibilidad de Recursos y Presupuesto: Se cuenta con un presupuesto asignado de $8.850.000, estructurado para la compra de un servidor físico ($6.500.000), sistema UPS ($300.000), equipamiento de desarrollo (3 notebooks) y suscripción a repositorio externo de almacenamiento (AWS S3).

- Mecanismos de Mitigación ante Dificultades:

  - Riesgo de atrasos técnicos: Mitigado mediante el acotamiento explícito del alcance (se excluye integración con FONASA/Isapres, visores DICOM y apps nativas).

  - Riesgo de fallas de infraestructura: Mitigado con el uso de respaldo eléctrico UPS y almacenamiento duplicado fuera de la red local (off-site).

# 5. Objetivos del Proyecto

## 5.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web segura para la gestión de fichas clínicas electrónicas, orientada a la alta disponibilidad, la continuidad operativa y el resguardo de datos sensibles, de manera que las instituciones de salud puedan digitalizar sus procesos clínicos con altos estándares de seguridad, trazabilidad y confiabilidad.

## 5.2 Objetivos Específicos

- Implementar un esquema híbrido de base de datos con almacenamiento desacoplado, separando los datos transaccionales (motor relacional) de los archivos pesados (almacenamiento de objetos).

- Diseñar e implementar un plan automatizado de respaldos, con tareas programadas que generen copias periódicas de la información y las envíen a un repositorio externo.

- Establecer trazabilidad inalterable de accesos mediante un registro de auditoría (audit log) que documente cada acción realizada sobre las fichas clínicas.

- Implementar control de usuarios por roles (RBAC), restringiendo funcionalidades y datos visibles según el perfil asignado.

# 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Se adopta una metodología híbrida que combina un enfoque predictivo para las bases arquitectónicas con un marco ágil iterativo para la construcción del software:

- Fase Predictiva (Cascada - Semanas 1 a 3): Levantamiento de requerimientos, diseño de la arquitectura de 4 capas, modelamiento Entidad-Relación de la base de datos y construcción de la Carta Gantt.

- Fase Ágil (Scrum - 3 Sprints de 3 Semanas):

  - Sprint 1 (Autenticación y RBAC): Módulos de registro, login, gestión de usuarios, cifrado de contraseñas (password_hash) y control de acceso por rol.

  - Sprint 2 (Fichas Clínicas y Adjuntos): Módulo core de atenciones médicas, carga desacoplada de archivos y generación de huella digital de integridad (hash_integridad).

  - Sprint 3 (Respaldos y Auditoría): Scripts de respaldo automatizado, integración con repositorio AWS S3 y tabla audit_log para trazabilidad inalterable.

| Fase / Hito | Período | Entregables / Entradas | Recursos | Facilitadores | Obstaculizadores | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Planificación Inicial | 01/09/2026 – 22/09/2026 | Levantamiento de requerimientos, diseño ER y arquitectura. | Documentación técnica, notebooks. | Arquitectura desacoplada clara. | Complejidad del dominio médico. | Alcance acotado. |
| Sprint 1: Autenticación | 23/09/2026 – 13/10/2026 | Login, registro, RBAC, cifrado de claves. | Servidor, API RESTful, BD relacional. | Convención clara de roles (users). | Vulnerabilidades en auth. | Uso de hashes criptográficos. |
| Sprint 2: Fichas y Adjuntos | 14/10/2026 – 03/11/2026 | Módulo de atenciones, carga desacoplada de exámenes. | Storage de objetos, servidor local. | Desacoplamiento de archivos pesados. | Degradación de rendimiento. | Almacenamiento externo. |
| Sprint 3: Respaldos y Auditoría | 04/11/2026 – 24/11/2026 | Tareas cron de backup, log inalterable JSON. | Repositorio AWS S3, UPS. | Automatización mediante scripts. | Latencia en el envío externo. | Copias en segundo plano. |
| Cierre de Proyecto | 25/11/2026 – 04/12/2026 | Pruebas de integración y entrega final. | Servidor, informe final. | Checklists de calidad aprobados. | Errores en producción. | Pruebas tempranas. |

# 7. Plan de Trabajo y Matriz de Recursos

# 8. Propuesta de Evidencias y Justificación

- Documento de Arquitectura y Diagrama Entidad-Relación (ER): Justifica el diseño desacoplado de la base de datos y la separación entre el motor relacional y el almacenamiento de objetos.

- Código Fuente del Sistema de Autenticación y Matriz RBAC: Evidencia la restricción de datos según el perfil de usuario (médico, administrativo, auditor, paciente).

- Registros de la Tabla audit_log: Demuestra la capacidad del sistema para reconstruir la historia de cambios en las fichas médicas almacenando el estado JSON anterior y la IP de origen.

- Scripts de Respaldo y Reportes de la Tabla backups_log: Acredita la ejecución exitosa de los respaldos automatizados e integración con el repositorio externo.

- Reporte de Verificación de Integridad: Muestra que el 100% de los archivos adjuntos almacenan y validan su hash_integridad.

# 9. Cumplimiento de Indicadores de Calidad Disciplinarios

- Diseño e Implementación de Pruebas: Verificación de carga con hash de integridad en archivos y auditorías de control de acceso por rol sin brechas.

- Planificación y Control de Proyectos : Carta Gantt, seguimiento por Sprints, Acta de Constitución y control presupuestario con desviación < 5%.

- Modelos de Datos Escalables: Normalización de 6 tablas relacionales y separación de adjuntos binarios fuera de la base de datos.

- Construcción e Integración de Software: Arquitectura de microservicios de 4 capas comunicadas sobre protocolo seguro HTTPS.

# 10. Conclusion “Individual” (English)

The implementation of the Phase 1 definition for the LifeGuard B’UP project demonstrates a comprehensive integration of software engineering, cybersecurity, and system architecture principles. Designing a modular platform addressing electronic health records management provided crucial insights into balancing operational performance with rigorous compliance standards. The adoption of a hybrid approach combining a predictive design stage with iterative Scrum Sprints proved to be highly effective in mitigating technical risks, ensuring proper resource management, and delivering incremental functional software. Furthermore, decoupling large attachment storage from the core relational database successfully prevents system performance degradation while ensuring full data traceability through JSON-based audit logging. Overall, this project validates the practical application of key professional competencies required for modern enterprise software development.

# 11. Reflexión “Individual” (English)

Participating as Project Manager and lead technical contributor in the LifeGuard B’UP project has been a transformative experience in my academic and professional journey. Balancing strict technical requirements—such as establishing tamper-proof audit logs, automated backup routines, and cryptographic hash verification—with project management responsibilities highlighted the importance of governance and structured planning in IT projects. This process reinforced my passion for cybersecurity, data infrastructure, and systems design, showing me how critical alignment between technical architecture and business goals is. Moving forward into the subsequent execution phases, maintaining clear communication, rigorous test coverage, and strict adherence to quality indicators will remain my primary focus to ensure the delivery of a reliable, high-availability healthcare solution.

# 12.Pauta

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, justificando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría en el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, señalando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría, pero no queda clara la relación con el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, pero no lo justifiqué ni relaciona con el campo laboral de mi carrera. | No describí o es confuso el proyecto APT, sin justificar ni relacionarlo con el campo laboral de mi carrera. | 5 |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación que tiene elementos pero que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. | Describí una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. O No relacioné el proyecto con mi perfil de egreso. | 5 |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | Mencioné mis intereses profesionales y expliqué con claridad cómo estos se ven reflejados en mi proyecto. | Mencioné mis intereses profesionales, pero no queda completamente clara su conexión con mi proyecto. | Menciona mis intereses profesionales sin conectarlos con mi proyecto. | No menciona mis intereses profesionales. | 5 |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse considerado tiempo, materiales y factores externos, y en caso de posibles dificultades plantee como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse, considerando el tiempo y materiales o factores externos Y En caso de posibles dificultades no plantee claramente como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse en el tiempo de la asignatura, sin considerar materiales ni factores externos. Y En caso de posibles dificultades no plantee como abordarlas. | No justifiqué las razones de porque mi proyecto puede desarrollarse. O El proyecto presentado no es factible de realizarse en el tiempo asignado. | 5 |
| 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros y coherentes con la situación a abordar, pero imprecisos de acuerdo a la disciplina. | Formulé objetivos confusos, por lo que no queda claro lo que se busca alcanzar ni si es coherente con la situación a abordar. | No plantee objetivos o estos no son coherentes con la disciplina ni la situación a abordar. | 10 |
| 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, contemplando todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, pero no contemplé todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos planteados. | No describí una metodología, o bien esta no es pertinente para lograr los objetivos propuestos. | 10 |
| 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades. | Establecí un plan de trabajo con todas las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo con la mayoría de las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo que carece de actividades necesarias para cumplir mis objetivos y/o no tiene en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | No establecí un plan de trabajo, o bien este no permite cumplir los objetivos de mi proyecto APT. | 10 |
| 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT y justifiqué su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT, pero no justifiqué con claridad su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de solo algunas actividades de mi proyecto APT y/o no justifiqué su selección. | No incluí evidencias que pueden dar cuenta del desarrollo de mi proyecto. | 10 |
| 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | 5 |
| 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. | El informe cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | El informe cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | 5 |
| 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | 20 |
| 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |